第３回　会館建設実行委員会

日時：　 令和4年1１月1９日（土）　１7：００～18：００

場所：　　 中央会会館１Ｆ

出席： ２区５班 渡邊、２区６班 遠藤、２区８班 地蔵、２区８班 岩間、

１区２班 高橋、４区２９班 田金、５区２４B 岩澤、５区２８班 畑中

議　事　録

【議題】今年度の進め方について

【決議内容】

・新会員が加入した。

⇒中央会役員から田金副会長、岩澤副会長が参加。

⇒長年、会館の清掃を担当して頂いている高橋さんが参加。

・本委員会の規約は１１月２０日の評議員会で議決予定。

・会館建設の大日程は答申案の日程から１年ずらし、令和８年度（２０２６年）から利用開始とする。

⇒２０２１年度に委員会が発足されなかったこと、建材の高騰による  
建築費の増加への対応などから判断。

・設計依頼する候補業者から、設計の進め方、設計費用、建築費用予測等ヒアリングを行う。

⇒日程が合えば次回（１２月１７日）の委員会で業者との会合を設ける。

⇒設計業者は、旭区内では北澤建設、大内工務店が候補（地域振興課情報）

⇒まずは、北澤建設にコンタクトしてみる（遠藤）

⇒概要説明に「会館建設に関する答申書」を提示する。

【次回の開催予定】

・主な議題：業者ヒアリング、または設計依頼の進め方。

　１２月1７日（土）１７：００～１９：００　於：中央会館

以上